DPS ONF –AG-3311/ 15/ 06r                                                              Lublin  dnia 26.07.2006 r

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

NA  MODERNIZACJĘ  POMIESZCZEŃ  DO  HYDROTERAPII

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do

60 000 Euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień

publicznych  (DzU z 2004r Nr 19 poz 177 ze zm.Tekst ujednolicony z 2006r

DzU.Nr 184 poz 1539 )

- Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

20 -358  Lublin ul. Kosmonautów 78, telefon 81/7440762 w 23, fax 81/7438506

NIP  946-118-32-56  , www.dpsn.lublin.bip-gov.pl

- Tryb  udzielenia  zamówienia : przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia :  modernizacja pomieszczeń do hydroterapii

Kod CPV-45215210-2

W zakres prac modernizacyjnych wchodzą:

- Wyburzenie ścianek działowych oraz wymurowanie nowych, w celu poprawienia

funkcjonalności pomieszczeń,

- Przebicie otworów w ścianach w celu polepszenia komunikacji w pomieszczeniach ,

- Skucie istniejących płytek glazury i terakoty,

- Demontaż urządzeń sanitarnych.

- Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej pod nowo instalowany sprzęt do

hydroterapii,

6).  Wymiana stolarki drzwiowej na nową aluminiową dostosowaną kolorystycznie

do istniejącej,

7)   Montaż aluminiowej ściany doświetlającej jedno z pomieszczeń,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na całej powierzchni posadzki,

oraz  pionowej do wysokości jednego metra, z płynnej folii,

- Ułożenie terakoty na całej posadzce oraz glazury do wysokości 2,6 m ( układając

płytki  stosujemy materiały z jednego systemu ).

- Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach nie oblicowanych  płytkami.

- Malowanie sufitów i nie licowanych płytkami część ścian,

- Odnowienie korytarza przez wymalowanie ścian oraz sufitu ( należy pamiętać o

odpowiedniej  wysokości lamperii ). ]

- Wymiana okna drewnianego o wymiarze 2,4  x  1,5  m  na nowe z PCV ( okno

zdemontowane  w celu wymiany wanny )

- Przeniesienie punktów oświetleniowych stosowanie do nowo powstałego układu

pomieszczeń  oraz wymiana osprzętu elektrycznego na nowy.

- Wymiana parapetów lastrykowych na nowe,z konglomeratu marmurowego.

Załącznikiem do opisu zamówienia jest przedmiar robót Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy wyżej wymienionej  Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną,osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości  prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,złożyła

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie a art. 22 ust 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem  technicz-

nym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

-  nie podlegaja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena  spełniania warunków.

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez  zamawiającego SIWZ.

Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń  wymienionych w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 wyklucza się:

a) wykonawców,którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

szkodę,nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  a szkoda ta nie została

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ,że niewykonanie lub

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności,

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono

z wyjątkiem wykonawców,którzy po ogłoszeniu upadłości  zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

poprzez likwidację majątku upadłego,

c) wykonawców,którzy zalegają z uiszczeniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne,z wyjątkiem przypadków  gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie,odroczenie,rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu,

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową,przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,

e) spółki jawne,których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową,przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych ,a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowa-

nej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego,

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestęp-

stwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestęp-      stwa lub przestępstwa skarbowego,

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udziele-

nie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych, majątkowych także za

przestępstwo  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h) osoby prawne,których  urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,majątkowych także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

i )   podmioty zbiorowe,wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,na podst

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą

kary,

j)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust 1 pkt 1-3.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 ust 2

wykonawców , którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postę-

powania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności,chyba że udział tych wykonawców wykonawców postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów  potwierdzających  spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty

zawierają błędy,z zastrzeżeniem art. 26 ust 3.

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony  okres związania ofertą , lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

O wykluczeniu zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców,kórzy  zostali

wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia,podając  uzasadnienie faktyczne

i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - formularz oferty ma być podany : z ceną netto za zadanie, ceną brutto

za zadanie ,kwotę VAT. .Załącznikiem do formularza oferty będzie

wypełniony przedmiar robót./ stanowiący załącznik nr  1 /

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawione nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku spółki cywilnej należy ponadto dołączyć umowę spółki).

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium RP

zamiast dokumentów,dokumentów których mowa w pkt b  SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania,potwierdzające odpowiednio,że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

d)  złożą oświadczenia zgodne z  /Załącznikiem nr 2  /do SIWZ.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń  i dokumentów, dokumentów także wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W postępowaniu zgodnie z art. 27 oświadczenia,wnioski zawiadomienia oraz informacje

zamawiający i  wykonawcy przekazuja pisemnie  lub faksem.Jeżeli zamawiający lub

wykonawca przekazuja oświadczenia ,wnioski,zawiadomienia oraz informacje faksem,

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Tryb udzielenia wyjaśnień dot.specyfikacji.

Wykonawca na podstawie art. 38 Prawo  zamówień  publicznych może zwrócić się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaś-

nień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na

mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Pytania Wykonawców muszą być skonstruowane na piśmie lub faks. Zamawiający

prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom,którym przekazał SIWZ

oraz  zamieści na stronie internetowej / www.dpsn.lublin.bip-gov.pl bez ujawniania

żródła zapytania.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych  przypadkach może w każdym czasie  przed

upływem terminu do składania oferty zmodyfikować treść SIWZ, o czym niezwłocznie

poinformuje wszystkich wykonawców,którym przekazał SIWZ oraz zamieści  modyfi-

kacje na stronie internetowej.

Wszyscy Wykonawcy będą informowani m.in. o zmianach terminu postępowania,o

unieważnieniu  postępowania.

Osoba upoważnienia do porozumiewania się z Wykonawcami:

Kier.działu OT    Cezary Matysiak   tel.81/ 7438506 w.10

w godzinach  7,00  -  15,00

- Wymagania dotyczące wadium.

Nie ma obowiązku wpłacenia wadium

- Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis  sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert

wariantowych.

Przygotowanie i złożenie oferty oraz wszelkie związane z tym czynności  odbywają się na koszt Wykonawcy.

Dokumenty składające się na ofertę muszą być w języku polskim ,w formie oryginału

lub kopii poświadczonej na zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wszystkie zapisane strony oferty podpisane przez osobę upoważnioną do reprezento-

wania  firmy(Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby podpisującej

ofertę o ile osoba ta nie jest wymieniona w KRS lub w zaświadczeniu  z ewidencji

prowadzonej działalności gospodarczej).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą  być,opatrzone podpisem osoby upoważnio-

nej  do przygotowania oferty.

Wymagania dodatkowe:

W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotu-

je  ofertę w 2 częściach:

Część A  - informacje jawne ( podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną

ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z prawem zamówień publicznych)

Część B – dokumenty zastrzeżone(nie zostaną ujawnione innemu Wykonawcy).

Część A i B  powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadku, gdy cała oferta jest

jawna.

Zamawiający odrzuci oferte w przypadku, gdy Wykonawca  zastrzeże informacje

podlegające  ujawnieniu, o których mowa w art. 86 ust 4 .

11.Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert.

- W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej  pok. nr 1 Administracja  do dnia 17  sierpnia 2006 roku  do

godz 10,00.

- Zamawiający informuje,iż Administracja DPS znajduje się na I piętrze i jest

czynna od poniedziałku do  piątku  w godzinach 7,00 – 15,00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy

bez otwierania  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego

pod warunkiem ich dostarczenia  przez pocztę na adres Zamawiającego do dnia

17 sierpnia 2006  roku do godz. 10,00.

Koperta -  zaadresowana do zamawiającego na adres:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

20 – 358  Lublin  ul. Kosmonautów 78

i opatrzona napisem : „Oferta przetargowa – modernizacja pomieszczeń do

hydroterapii”

4.  Otwarcie ofert jest jawne.Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, po otwarciu ofert w obecności przedstawicieli Wykonawców

przekaże uczestnikom postępowania informacje dotyczące: nazwy wykonawcy,jego

adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,

12.Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty winna zawierać cenę jednostkową netto, jednostkową brutto oraz całego

zamówienia netto i brutto(  zgodnie z Prawem zamówień publicznych  art. 2 pkt 1

oraz definicję ceny –art. 3 ust 1 pkt 1 Ustawy o cenach ). Cena winna być  wyrażona

w PLN.Wykonawca poda wszystkie składniki cenowe składające się na cenę

ostateczną.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  i sposobu oceny ofert.

Ocena  ofer:

Cena oferty brutto za całe zamówienie  100%

O wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie zamówienia decyduje cena

oferty brutto. Cena  zostanie obliczona wg wzoru najniższa cena brutto danej

oferty dzielona przez ceną oferty badanej. Wybrana zostanie oferta,która otrzyma

największą ilość punktów .Przy dokonywaniu  wyboru oferty  Zamawiający

stosuje zasady określone w Prawie zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.

- Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni  będą pisemnie lub faksem wszyscy Wykonawcy po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Dyrektora  Domu .Wyniki  postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Wykonawca  którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pisemnie

lub faksem o decyzji Zamawiającego. W terminie wskazanym przez Zamawiającego

wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy. Pismo zostanie wysłane równocześnie z informacją o

wyborze oferty.  Zamawiający może przesłać umowę do siedziby firmy w celu

podpisania na pisemną  prośbę Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma obowiązku  wpłacania  zabezpieczenia należytego umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawiera-

nej  umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne  warunki umowy.

- warunki płatności

- płatność  z tytułu wykonania zadania  w ciągu 14 dni od podpisania  proto-

kołu odbioru, płatności realizowane będą w złotych polskich.

termin wykonania umowy:  w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

- kary umowne:

- jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy  zamawiający będzie

miał prawo żądać kary umownej w wysokości  0,2 %  wartości niewykonanej części

za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 10 % wartości niezrealizowanego

zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,zapłaci on Zamawiającemu

karę umowna w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.

- ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy.w przypadku nie rozstrzygnięcia ich

polubownie,poddane będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd

powszechny w Lublinie.

- Wykonawcy  nie przysługuje prawo zbycia praw i zobowiązań wynikających z umowy  na osoby trzecie,bez zgody Zamawiającego.

- w sprawach, które nie będą  uregulowane umową zastosowanie będą miały przepisy

Prawa zamówień publicznych i przepisy  kodeksu cywilnego oraz   powszechnie

Obowiązujące przepisy w zakresie przedmiotu umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania  o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom , a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej,jeżeli

ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia  przez zamawiającego przepisów ustawy.

Na podstawie art. 180 ust 1 ustawy można wnieść do zamawiającego protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez  zamawiającego w toku postępowania  oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do

której  jest obowiązany na podstawie ustawy.

Przepisy art. 27 ust 1-3 stosuje się odpowiednio.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można była powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwila, gdy dotarł on do zamawiającego w taki  sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczy treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie  prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień  SIWZ wnosi się w terminie: --7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej  lub na stronie portalu internetowego Urzędu – jeżeli wartość

Zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.

Przepisu pkt 3 – zdanie  pierwsze  nie stosuje się.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć  termin składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest  wniesiony po terminie, wniesiony przez  podmiot  nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust 6.

Protest  powinien  wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać  żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz

okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

Uczestnikami  postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja się wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy  przystąpili do postępowania..

Zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 1 rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty

dotyczące:

- treści ogłoszenia,

-  postanowień istotnych warunków zamówienia.

-  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ,

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. –w terminie 10 dni

od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest  inny niż wymieniony w pkt 10 zamawiający rozstrzyga  w terminie 10 dni od

dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których  mowa  pkt 10 i 11 uznaje się za

jego oddalenie.

Zgodnie z  art. 4a  ust  1  ustawy,  w postępowaniach  o udzielenie zamówienia

publicznego, którego wartośc nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczą-

cych  odwołań i skarg.

Załączniki :

- Formularz ofertowy wraz z przedmiarem robót  - zał nr 1

- Oświadczenie  - zał nr 2

Z a t w i e r d z a m :

.

……………………………………………..

/ data/                            / podpis /