U  M O W A   /  projekt /

Zawarta w dniu……………….. w Lublinie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej  dla

Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów 78,reprezentowanym

przez:

Jacka Jabłczyńskiego          -   dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym , a

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§  1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została

wybrana jako najkorzystniejsza na modernizację pomieszczeń do rehabilitacji.

§ 2

- Wykonawca posiadający stosowne uprawnienia do wykonania robót budowlanych

zobowiązuje  się do wykonania modernizacji pomieszczeń do hydroterapii przy

użyciu materiałów własnych wykonawcy.

- Szczegółowy  zakres rzeczowy robót  / przedmiot umowy / podany jest w kosztorysie

ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zastosuje materiały posiadające aprobaty, atesty i certyfikaty wymagane

przez obowiązujące przepisy z uwzględnieniem w szczególności norm obowiązujących  w obiektach użyteczności publicznej.

§  3

Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala  się  na dzień  …………………

§  4

1..Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego pełnił będzie:………………

……………………………..

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń  związanych

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz  zgodnie z umową

wykonania  przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym

będzie …………………………..

§  5

- Zamawiający  w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, przekaże Wykonawcy

front  robót  do wykonania zadania  wg uzgodnionego harmonogramu.

- Wykonawca zobowiązuje się, wykonać roboty  siłami  własnymi. Ewentualne

podzlecenia  części robót innemu wykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody

Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązany  jest do zachowania zasad szczególnej staranności pod

rygorem odpowiedzialności za zaistniałą szkodę, ze względu na prowadzenie robót

w obiekcie czynnym, mieszkalnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności  za składniki majątkowe

Wykonawcy złożone w obiekcie .Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z dostawcą  urządzeń rehabilitacyjnych w celu właściwego przygotowania pomieszczeń do podłączenia i uruchomienia sprzętu do rehabilitacji.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagro-

dzenie  ryczałtowe wg złożonej oferty przetargowej w kwocie brutto…………..

(słownie : )

- Zapłata za realizację przedmiotu  zamówienia nastąpi w terminie do …….dni po

bezusterkowym odbiorze  robót i złożeniu dokumentów rozliczeniowych wraz z

dołączeniem wymaganych certyfikatów i aprobat  dotyczących

zastosowanych materiałów budowlanych.

§  8

Wykonawca  stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami

lokalizacyjnymi obiektu i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej

ofercie.

§  9

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad , które ujawnią się w okresie  gwarancji przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dniu od

daty zgłoszenia usterki Wykonawcy.

§  10

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w

następujących terminach:

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru  przy udziale przedstawiciela dostawcy sprzętu,  zakończenia robot  i przygotowanie pomieszczeń  do montażu urządzeń

do rehabilitacji.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru prawidłowości dokumentów odbiorczych

złożonych  przez  Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia  gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez

inspektora nadzoru zakończenia robot  i złożenia  kompletnych  dokumentów

odbioru i zostanie potwierdzony protokółem odbioru, podpisanym przez

upoważnionych  przedstawicieli obydwu stron.

§  11

W przypadku niewykonania  lub niewłaściwego wykonania postanowień niniejszej

umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

określonego w  § 7 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych

w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego

w  § 7 ust 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu

wyznaczonego na usuwanie wad,

-  za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w  § 7 ust 1 niniejszej umowy.

§  12

Strony  dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne w tym także z tytułu zastosowania materiałów

budowlanych niespełniających obowiązujących w budownictwie wymogów.

§  13

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres …. lat od daty  odbioru

przedmiotu umowy.

§  14

Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona  w terminie ….. dni Zamawiający będzie płacił

Wykonawcy odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem  §  7 ust 3 umowy.

§  15

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą  przez właściwy

rzeczowo  Sąd powszechny w Lublinie.

§  16

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w zawartej  umowie będą miały  zastosowanie postanowienia zawarte w obowiązujących przepisach prawa,

między innymi w kodeksie  cywilnym,ustawie Prawo zamówień publicznych,

ustawie Prawo budowlane.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

§  17

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem  nieważności.

§  18

Umowa została sporządzona w 2 egz po 1 dla każdej ze stron.

Zał nr 1 : oferta wykonawcy w tym kosztorys ofertowy.

Z a m a w i a j a c y  :                                                         W y k o n a w c a :