wzór

Załącznik  nr  5

UMOWA Nr  ...................................................

W dniu ............................. r. w Lublinie,  pomiędzy Domem Pomocy Społecznej                             im. Matki Teresy z Kalkuty, 20-060 Lublin ul. Głowackiego 26 reprezentowanym przez:

- Dyrektora		-	Jarosława Zyśka

zwanym w dalszym ciągu mowy „Zamawiającym”

a .............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

- .....................................................

- .....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne            w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia               29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Wymiany wykładzin podłogowych z PCV” w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie        przy ul. Głowackiego 26, według  przedmiaru robót  i specyfikacji technicznej wykonania              i odbioru robót budowlanych. Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na:

  - zerwaniu posadzek z tworzyw sztucznych,

  - położeniu nowych posadzek z tworzyw sztucznych,

  - ułożeniu posadzki z płytek (GRES),

  - montażu drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych,

  - wykonaniu innych robót.

Prace remontowe będą prowadzone w użytkowanym (czynnym) obiekcie,  jednorazowo będzie udostępnionych sześć pomieszczeń, po trzy na każdej kondygnacji.

- Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie ze złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej           i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi                       i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- pełnienie funkcji generalnego Wykonawcy,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawienie go inwestorowi          do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami                i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zdania,

- ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,

- organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania robót,

- przywrócenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

Do Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy.

§ 4

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, jednak nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

  - Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,           znajdujące się na miejscu wymiany wykładzin oraz za ewentualne szkody powstałe u Wykonawcy lub osób trzecich, a zaistniałe w toku realizacji niniejszej umowy.

§ 6

- Roboty powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zakresem zawartym w kosztorysach ofertowych, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

- Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy            Prawo budowlane oraz wymogom SIWZ.

- Roboty modernizacyjne będą prowadzone przy czynnym obiekcie.

- Strony ustalają, iż roboty budowlane Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.

§ 7

- Swoim przedstawicielem na budowie Wykonawca ustanawia Pana(nią) .....................................

- Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będą prowadzić:

  - w sprawach  budowlanych	-     ..............................................

§ 8

    - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

    - Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane  z wykonaniem  przedmiotu zamówienia.

    - Wynagrodzenie o którym mowa w ust . 1 obejmuje:

      - koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji i przedmiaru robót,

      - koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy                         i ubezpieczenie budowy),

      - należny podatek VAT  –  w przypadku podmiotów będących płatnikami podatku VAT.

    - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ...............................zł brutto (słownie ..........................................................................................................) obliczone  w ilości jednostek faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

    - Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 4 składa się kwota netto w wysokości .................................. i podatek VAT .......................... zł.

    - Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 9

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni  licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych           7  dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego           z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

- Wykonawca zgłosi  inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi pisemnie.

- Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót,            o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robot, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

§ 12

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru wystawi i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

§ 13

Termin usunięcia wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego         o zaistniałych wadach.

§ 14

- Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 4, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 %  wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 4, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 4.

- Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 4, zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przewyższającego kary umowne.

§ 15

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy.

- Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

- Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni.

- Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres                   co najmniej 7 dni.

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości.

- W razie wystąpienia  okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§  17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Lublinie.

§ 19

Umowę spisano w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy         i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:	   						Wykonawca: