U M O W A  Nr  ………………..

Zawarta w dniu  ……………………. roku w Lublinie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) pomiędzy:

Gminą Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20 – 109 Lublin NIP: 946-25-75- 811 REGON 431019514 reprezentowaną przez Pana Jarosława Zyśka -  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26 20 – 060 Lublin

Adres do korespondencji:

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26 20 – 060 Lublin

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej: “Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Dostarczenie                  i montaż okien (według opisu zamówienia oraz złożonej oferty) w budynku  Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26 w Lublinie” zgodnie ze sztuką budowlaną oraz niniejszą umową.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania robót niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem umowy w terminie do dnia 27.06.2019 r.

- Zamawiający oświadcza, że front robót nie będzie udostępniany jednorazowo.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zleconych przez Zamawiającego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót określonych w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,

- usunięcia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją robót na terenie Domu Pomocy Społecznej,  w tym uprzątnięcia pomieszczeń będących przedmiotem robót i innych związanych z wykonaniem robót, jeżeli zostały zabrudzone lub uszkodzone w związku z ich wykonaniem,

- dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem umowy , dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

- przekazania Zamawiającemu w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania robót przez Wykonawcę atestów certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, na każde żądanie Zamawiającego, najpóźniej wraz ze zgłoszeniem do odbioru,

- zapewnienia wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przeszkolone w zakresie przepisów bhp,

- zapewnienia doświadczonego nadzoru technicznego nad  prowadzonymi robotami,

- utrzymywania porządku podczas prowadzenia prac, a po ich zakończeniu do usunięcia wszystkich materiałów pochodzących z przeprowadzonych robót, zutylizowania ich na własny koszt oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac,

- ochrony mienia, zabezpieczenia bhp i p. poż. we własnym zakresie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, w tym także związane z ruchem pojazdów.

- Wykonawca staje się wytwórcą odpadów z robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21) i ciążą na nim wszelkie obowiązki wynikające z tej ustawy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 § 2 k.c.

§ 4

- Strony przewidują, że roboty będące przedmiotem umowy będą podlegać   odbiorowi  końcowemu    –   który  odbędzie  się  po  zakończeniu   robót,  stanowiącego

podstawę rozliczenia finansowego robót.

- Odbiór będzie dokonywany po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, który będzie zawierał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostanie stwierdzone,  że roboty:

- nie osiągnęły gotowości do odbioru,

- posiadają wady,

Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na dokończenie robót i/lub usunięcie wad, z tym że wady wskazane w odbiorach jakościowych będą usuwane w terminie 2 dni roboczych od ich zgłoszenia.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do dokończenia robót i/lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy.

§ 5

- Strony ustalają całkowite – ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie: netto…….………zł tj. brutto …….………..zł (słownie: …………. …………………………………………………………………………………………..zł).

- Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony umowy.

- Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle*  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób,   o  którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru                             GLN  5907653871184  Zamawiającego.

* niewłaściwe skreślić

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zapłata nastąpi z działu 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202- domy pomocy społecznej, paragraf 4270 – zakup usług remontowych. Zadanie budżetowe DPST/W/081/00/10/0464 – utrzymanie domów pomocy społecznej.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w treści niniejszej umowy jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie w wysokości brutto.

- W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, wymagalność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił mu całe należne wynagrodzenie z tytułu wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo, a na żądanie Zamawiającego także dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w okoliczności faktyczne.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków przewidzianych w § 4 ust. 3 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z umową,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość kar umownych, naliczonych zgodnie z ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, a także w przypadku:

    - nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,

    - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

    - istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, strony umowy obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 5 dni od daty rozwiązania umowy.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym do czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- Po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji robót w toku Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, który będzie zawierał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

- Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zapłaty wynagrodzenia za te roboty proporcjonalnie do ich jakości i wartości.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w dniu podpisania protokołu odbioru.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych  w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji i odbioru robót, a także wykonania innych wymienionych wyżej obowiązków Wykonawcy na jego koszt.

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie przedmioty umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w wykonanych robotach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 2  Zamawiający uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.   Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w przypadku:

  - doręczenia osobistego;

  - wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

  - wysłania Zamawiającemu faksem na nr  (081) 466 -55- 81;

  - wysłania Wykonawcy faksem na nr ….....................................................

- Zmiany danych teleadresowych stron wymagają niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowią zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazany w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Lublinie.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                             				 WYKONAWCA: