Zał. Nr 2

UMOWA DOSTAWY     Nr      /2010

W  dniu  ………………. 2010 r.   w   Lublinie,   pomiędzy  Gminą Lublin -  Domem Pomocy  Społecznej „Kalina” z siedzibę w Lublinie, przy                           ul. Kalinowszczyzna 84  ,  NIP                     , Regon …………..  reprezentowanym  przez:

# Andrzeja Łaba   -    Dyrektorem   Domu

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………….

………………………………………………reprezentowanym  przez:

...............................................NIP   ……………., REGON  …………. Nr KRS/ lub wpisu do ewidencji przedsiębiorców ………………………..

zwaną /ym w dalszej części umowy   „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z  dnia  29 stycznia  2004 r.   Prawo  zamówień  publicznych  (j.t.  Dz. U.  z  2004 r., Nr  19 , poz. 177 z późniejszymi  zmianami),

w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

( 2

### Przedmiotem  umowy jest dostawa wraz z  montażem urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w DPS Kalina .

( 3

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej;

- przeprowadzenie prac, zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi;

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających  i niezwłoczne powiadomienie zamawiającego;

- uporządkowanie terenu inwestycji  i naprawienie ewentualnych zniszczeń.

- Do  obowiązków Zamawiającego należy przekazanie  Wykonawcy  miejsca prowadzenia robót.

( 4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w ( 2  do  dnia 22 grudnia 2010 roku.

( 5

- Zamówienie  winno   być  wykonane   zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem budowlano – wykonawczym  branży elektrycznej i sanitarnej, które to dokumenty stanowią  integralną część umowy,   z  zasadami  sztuki budowlanej, obowiązującymi  normami i   zaleceniami   inwestora,   oraz  na  warunkach  określonych  niniejszą  umową.

2.  Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów Wykonawcy.

3.  Materiały, o których mowa w ust. 2   powinny odpowiadać co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  i posiadać wszystkie

wymagane dokumenty zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”  oraz wymogom SIWZ.

( 6

1. Kierownikiem robót Wykonawca ustanawia   …………………….

2. Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu  Zamawiającego będzie pełnił :

- branża sanitarna		-    …………………..

- branża  elektryczna	-    ………………….

( 7

Za wykonanie przedmiotu  umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczałtowe według złożonej oferty przetargowej  ………….zł netto plus 7 % VAT

tj.  	                      zł  brutto / słownie:  ……………………………. złotych  /.

§  8

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony  protokółem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

- Płatność nastąpi przelewem na  konto Wykonawcy nr  ………………… w  terminie

14  dni od daty  doręczenia faktury.

§ 9

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela  …….  m-cy  gwarancji jakości robót licząc od dnia odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad wynosi 14 dni  od daty powiadomienia Wykonawcy, przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

( 10

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości    2 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  (  7 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości  0,6 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  (  7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w  (  7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci  wykonawcy  karę  umowną,  gdy  Wykonawca  odstąpi  od

umowy  z   powodu  okoliczności, za  które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w (  7  ust.  1.

§ 11

- Odstąpienie od umowy wymaga  formy pisemnej.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót,  wg   daty odstąpienia od umowy;

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża  stronę odstępującą od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3  Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

( 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej , pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie     można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 13

W sprawach nie uregulowanych w  umowie będą miały zastosowanie  przepisy   kodeksu  cywilnego i ustawy   Prawo  zamówieniach  publicznych.

§ 14

Spory  mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 15

Umowa została sporządzona w  2  jednobrzmiących egzemplarzach,   po   1   egzemplarzu dla  każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:

................................................				...................................................