Załącznik nr 6 do SIWZ

MUP PKIII.371.34.2016

WZÓR UMOWY

UMOWA NR …………./371.34 /PKIII/2016

Zawarta w dniu  ……………………. w Lublinie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

Pana/ią ………………… – osobę uprawnioną,

zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP ………….. oraz REGON ……………….

a  Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, w imieniu którego działa Dyrektor/Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z siedzibą   przy ul. Niecałej 14, 20 – 080 Lublin

……………………………………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

§ 1

1.  Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecone przez Zamawiającego roboty budowlane tj. wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji wybranych pomieszczeń w budynku Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 w Lublinie wg projektu pt PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB KLIMATYZACJI

– Ilość pomieszczeń objętych zamówieniem – 45 w tym:

- do klimatyzacji – 43 pomieszczenia,

- do wentylacji – 2 pomieszczenia

– W zakresie zamówienia przewiduje się:

- dostawę systemów klimatyzacji,

- roboty montażowe urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- instalacja odpływu skroplin,

- roboty budowlane,

- instalację zasilania elektrycznego i sterowania,

- pomiary elektryczne.

2.	Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami inwestora.

4. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót,

- przed wprowadzeniem na teren robót przekazanie Zamawiającemu harmonogramu prac uzgodnionego z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego – zmiany w harmonogramie winny być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją umowy,

- prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia przy czynnym obiekcie,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót oraz w pomieszczeniach przylegających w czasie realizacji inwestycji, a w przypadku zagrożenia powstania zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego,

- prowadzenie prac hałaśliwych w czasie nie kolidującym z pracą urzędu, poza godzinami pracy urzędu,

- oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu robót (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych, prowadzenie robót w sposób umożliwiający działanie czynnego obiektu i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom),

- przeprowadzenie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych na własny koszt,

- zgłoszenie do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej na własny koszt,

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu robót i jego zaplecza, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót w tym usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. – najpóźniej w terminie wykonania robót.

§ 2

1.	Ryczałtową cenę robót strony ustalają na:

cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:.............................................................. zł

słownie złotych: ........................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ….. %, tj.: ……………………………………………………zł

słownie złotych: ........................................................................................................................

2.	Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i  nie może ulec zmianie.

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT  za wykonane roboty wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, NIP: 7122524848.

- Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1.	Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót 		-    zgodnie z terminem określonym w protokole przekazania terenu robót

- zakończenie całości  robót i odbiór	-	  80 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2.	Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego harmonogramu.

4.	Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 6

1.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inspektor Nadzoru : ...................................................................................................... , z siedzibą: ......................................................................................... , tel. ........................ .

Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający upoważnia  inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2.	Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji umowy będzie Kierownik Budowy: ............................................................ , tel. .......................... , posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi nr ……………………….

§ 7

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania, przez okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót, ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji, dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 2. W przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy będzie obejmował okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ciągłość posiadanego ubezpieczenia na czas wynikający z umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie robót  z chwilą protokolarnego przekazania terenu robót, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jak 
i z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, o której mowa 
w art. 647' § 2 i 3 k. c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy. Postanowienia ust 7 – 14 dotyczą również zmian do umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

  - mieć formę pisemną,

  - być zgodny z prawem w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - dokładne określać zakres robót powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,

  - zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 9,

  - nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,

  - zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian na zasadach określonych niniejszą umową,

  - nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową,

  - nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od przekazania zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem" kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem" kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, jak również ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców tym za ich jakość i terminowość.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 18 nie przekroczy kwoty, określonej w § 2 ust 1.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) kopie faktur VAT wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w ust. 18;

2) oświadczenie  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, 
że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 18.

- Z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 23 i 24 w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 18, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT 
w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 18 wynikających z faktur VAT, o którym mowa w ust. 21 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 18. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców następujący zakres robót:

  - Nazwa i adres podwykonawcy: ………………………………………………………………
Zakres robót: …………………………………………………………………………………
Wartość robót: …………………………………………………………………………………

  - Nazwa i adres podwykonawcy: …………………………………………………………………
Zakres robót: …………………………………………………………………………………
Wartość robót: …………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie wymienionym w ust. 26 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

1.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2.	Wraz ze zgłoszeniem wykonanych prac do odbioru, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, na wezwanie Zamawiającego, atesty na materiały stosowane do realizacji zamówienia 
o właściwościach nie niższych niż przedstawione w projektach budowlanych i przedmiarach robót.

3.	Komisyjny obiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

4.	Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

5.	Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

6.	Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji: 
- na roboty budowlane – przez okres …………………………. – miesięcy,

- na dostarczone i zainstalowane urządzenia – wg kart gwarancyjnych producenta.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w niniejszej umowie i k. c.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości także po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2, jeżeli zgłaszał wady przed upływem tych terminów.

§ 10

- W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.	Jeżeli świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności 
w następujących okolicznościach:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami.

3.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6.	Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania umowy.

7. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę gdy:

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie umowy innemu Wykonawcy,

- Wykonawca nie zachowa ciągłości polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wymaganej przez Zamawiającego kwocie.

8.	Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 11

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,

  - za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

  - za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub 
w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający

wyraził zgodę, w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2.

2. 	W razie niewykonania umowy polegającego na nie wywiązywaniu się z obowiązku nałożonego 
w ust. 1 pkt 2 i 3, i pozostawaniu w zwłoce w realizacji umowy przekraczającej 20 dni, Zamawiający uzna zamówienie za niezrealizowane. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w wysokościach przewidzianych w powołanych powyżej paragrafach.

4. W przypadku, gdy kwota potrącenia nie pokrywa całości należnej kary Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego pozostałej jej części w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

            - Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, w przypadku:

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na

zmniejszenie kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,

w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)  podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

f) konieczności zmiany finansowania i/lub rzeczowo - finansowego harmonogramu robót,

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie wymaga zmian lub poprawek naniesionych i zaakceptowanych przez projektanta,

4) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego

zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1),

5) zmiana kosztorysu ofertowego oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robót w

przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt 4),

  - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego,

2) ad pkt 2) - zamiana na inne materiały lub urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod

warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia,

3) ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

• lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,

• lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

• lit. c) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

• lit. d) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

• lit. e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

• lit. f) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego  lub zmian 
w potrzebach Zamawiającego w zakresie jego uzasadnionego interesu,

• lit. g) - o okres niezbędny do uzgodnienia i naniesienia zmian lub poprawek przez projektanta,

oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian lub poprawek,

4) 	ad pkt 4) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 2 umowy 
kwotą ryczałtową, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego na podstawie protokołu zaawansowania robót

i kosztorysu ofertowego,

5) 	ad pkt 5) - zmiana kosztorysu ofertowego oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robót

nastąpi z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia,

  - ad pkt 6) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
    w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obciążają Wykonawcę.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                    				                   WYKONAWCA: