Zał. nr 1 do SIWZ

UMOWA

W dniu ........................w Lublinie pomiędzy:

Ośrodkiem ,,Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

zwanym dalej Zamawiającym

a

........................................................ z siedzibą ................ NIP .............................. wpisanym do KRS ...................................

reprezentowanym przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań ...............................

zwanym dalej Wykonawcą ,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia są prace wykończeniowe i instalacje elektryczne w Bramie Grodzkiej w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 21

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- posadzki

- ścianki działowe

- roboty malarskie

- stolarka drzwiowa

- roboty instalacyjne

- instalacje elektryczne wnętrzowe

3. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,

4) organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania robót,

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

3. Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wraz z pozwoleniem na budowę oraz dziennikiem budowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres robót Podwykonawcom

1.1. .....................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6

1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

§ 7

1. Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia Pana (Panią) ....................................

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie prowadził Pan (Pani) ...............

§ 8

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na podstawie oferty przetargowej i wynosi ...................... zł (słownie: .....................).

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa kwota netto w wysokości .............. zł oraz podatek VAT w wysokości .......................zł.

3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje:

5. koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót i dokumentacji projektowej,

6. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy)

7. koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

8. koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

9. koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

10. należny podatek VAT 22%.

11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie ulegnie jednocześnie kwota podatku VAT określona w ust. 2 oraz wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów robót lub protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

2. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

3. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

4. Odstąpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy. Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek.

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 19

Umowę spisano w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Zał. nr 2 do SIWZ

..............................................

wykonawca

..............................................

Data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace wykończeniowe i elektryczne w Bramie Grodzkiej w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 21 wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……..........................................................

podpis osoby / osób

upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy

Zał. nr 3 do SIWZ

| Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prac w zakresie wykończenia wnętrz i elektryki |
| --- |
| Lp. | Przedmiot | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Wartość | Odbiorca |

..........................................................

podpis osoby/ osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

| FORMULARZ OFERTOWY |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | PRACE WYKOŃCZENIOWE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BRAMIE GRODZKIEJ |
| Zamawiający | OŚRODEK „BRAMA GRODZKA-TEATR NN” UL. GRODZKA 21 20-112 LUBLIN |
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji oraz telefon, fax i e-mail (o ile wykonawca takie posiada) |  |
| Cena ofertowa w zł netto ( cyfrowo i słownie ) |  |
| Kwota podatku VAT ( cyfrowo i słownie ) |  |
| Cena ofertowa w zł brutto ( cyfrowo i słownie ) |  |

........................................................

podpis osoby / osób upoważnionych

Zał. nr 5 do SIWZ

................................................

Wykonawca

OŚWIADCZENIE O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,

KTÓREJ WYKONANIE, WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM.

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace wykończeniowe i elektryczne w Bramie Grodzkiej w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 21

a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.

b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie robót w zakresie

- ...............................................................................

- ...............................................................................

- ...............................................................................

..................................................................................

podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

*Niepotrzebne (a lub b) skreślić.

Zał. nr 6 do SIWZ

| WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOśWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOśCI |
| --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności |

..........................................................

podpis osoby/ osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy