Zał. Nr 1

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

Nr   ........................................

W dniu   .....................................   w Lublinie, pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym  mającą siedzibę w Lublinie,  ul. Kosmonautów 51, w imieniu którego działają:

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy “Zamawiającym”,

a  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

- ......................................................................................................

- ......................................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”,

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zmianami), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie:

Modernizacji pomieszczeń w kondygnacji podziemnej piwnic oraz klatki schodowej Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie  ul. Kosmonautów 51

Zakres robót obejmuje:

- Roboty budowlane w pomieszczeniach:

- Magla

- Suszarni

- Pralni

- Sali gimnastycznej

- Natrysków

- Szatniach

- Roboty budowlane w korytarzu przy pralni

- Roboty budowlane na małej klatce schodowej do przedszkola

- Roboty budowlane na korytarzu przy jadalni

- Roboty budowlane na klatce schodowej do piwnic

- Wykonanie wentylacji mechanicznej w pralni i suszarni

- Uprzątnięcie placu budowy

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 
do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy.

- Roboty  objęte  przedmiotem  zamówienia  będą prowadzone  w istniejącym budynku. Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy;

- nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będą prowadzić:

w sprawach budowlanych - inspektor nadzoru z Wydziału Remontów Urzędu Miasta Lublin tel. 0814662950)

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją określoną w § 2 ust.3 Umowy;

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

- dostarczanie niezbędnych atestów realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie 
z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminie 14 dni;

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni;

- Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia Pana(nią) ....................................................

#### Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy w terminie do trzech dni od daty zawarcia Umowy;

- termin rozpoczęcia robót – zgodny z dniem przekazania placu budowy;

- termin zakończenia robót – 45 dni od daty zawarcia Umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych Umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Zatrudnianie podwykonawców

§5

1.   Wykonawca oświadcza,  iż prace  objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje:

- koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z projektu, o którym mowa w § 2 ust.3 Umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy;

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia placu budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy 
i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego);

- należny podatek VAT.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:   ..........................   zł brutto (słownie: .......................................................................................   zł ).

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.4 składa się kwota netto w wysokości   ..........................   zł i należny podatek VAT – ..........................   zł.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy jednorazowa dokonana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.

2.   Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Odbiory robót

§ 8

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny – w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu gwarancji.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej.

- Odbiory, o których mowa w ust.2, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów oraz atesty.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

##### Kary umowne

§ 9

1.	Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji, 
o której mowa w § 2 ust.3, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.4, za każdy dzień opóźnienia;

- karę umowną, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.4, z zastrzeżeniem § 11 ust.4.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.4, za każdy dzień opóźnienia;

- karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.4 przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 6 ust.4.

- Odstąpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
za przewyższającego kary umowne.

Gwarancja

§ 10

- Gwarancja na wykonane roboty przysługuje na okres  ............  miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania protokółu odbioru wystawi i wyda  Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji.

Postanowienia końcowe

§ 11

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust.4, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: