UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE

Nr …………../09

W dniu ……………. 2009 r. w Lublinie pomiędzy Przedszkolem Nr 39 z siedzibą przy ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin,  reprezentowanym przez Dyrektora –  ………………………….

zwanym dalej „ Zamawiającym ”

a  firmą  - ………………………………………………………………………………………...

mającą swoją siedzibę w …………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………

zwaną  dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29.01.2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu zagospodarowania ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu Nr 39 przy ul. Balladyny 14 w Lublinie, w tym:

1) prace porządkowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych i nawierzchni,

2)  modernizacja istniejących murków poprzez wymianę okładziny i renowację barierki,

3) budowa dwóch pochylni dla niepełnosprawnych,

4) budowa nawierzchni pieszych, w tym ścieżki prowadzącej na górkę saneczkową,

5) modernizacja piaskownic,

6)  adaptacja istniejącego muru na element zabawowy w formie zamku,

7) montaż urządzeń zabawowych (piaskownica integracyjna, lornetka, domek),

8)  roboty ogrodnicze

zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu  i niniejszą umową.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna (projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania ogrodu i placu zabaw – w części dotyczącej I etapu robót oraz ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zakres i wartość robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa jego oferta przetargowa stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.

§ 2

Strony ustalają następującą organizację robót:

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na teren budowy i w związku z tym:

a) dostarczenie pozwolenia na budowę,

b) przekazanie dokumentacji technicznej,

c) przekazanie dziennika budowy,

d) udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) zamontowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej i ponoszenie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót,

b) zabezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie określonym w protokole przekazania placu budowy, zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia Wykonawcy,

c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień: …………………  2009 r.

- Termin zakończenia robót –  15 grudzień 2009 r.

§ 4

Strony ustalają jako obowiązującą formę wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe                                    w wysokości  ……………………………………..  zł brutto (słownie: …………………….).

§ 5

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 4  umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Przed wystawieniem faktury za wykonane roboty Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że prawidłowo rozliczył się z podwykonawcą, tj. przekazał pełną kwotę należności określoną w ofercie przetargowej (kopia polecenia przelewu).

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentu o którym mowa w ust. 3 jego wynagrodzenie określone w § 4 ulegnie pomniejszeniu o kwotę przekazaną podwykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamawiający zapłaci podwykonawcy robót wynagrodzenie za wykonany przez niego zakres robót w przypadku, gdy:

- w ofercie przetargowej został określony zakres i wartość robót, które będzie wykonywał,

- zakres robót o którym mowa w pkt 1), zostanie potwierdzony jako wykonany zgodnie z niniejszą umową  przez inspektora nadzoru (wpis w dzienniku budowy),

4) należyte wykonanie  umowy  zostało potwierdzone przez Zamawiającego w formie  protokołu odbioru końcowego zadania.

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5,  płatne będzie przelewem na konto podwykonawcy  w terminie 21 dni od  daty  otrzymania faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru  końcowego  przedmiotu umowy.

§ 6

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie p. ……………………….. , zam. ……………………….., upr. bud. nr ……………………………

2. Inspektor  nadzoru  działa na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.                                       – Prawo    budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  poz. 2016 z późn. zm.).

3.Kierownika budowy Wykonawca ustanawia w osobie: p. ………………………………… , zam. …………………………………………………, upr. bud. nr ……………………………

§ 7

1.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz za ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć stosowne umowy ubezpieczeniowe.

2. Polisy ubezpieczeniowe lub inne tożsame dokumenty powinny obejmować  okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i zawierać:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych - podczas realizacji umowy, robót i materiałów, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy jak również zdarzeniami losowymi,

- ubezpieczenie od zniszczenia mienia Zamawiającego o którym mowa w § 2 ust. 2 b), spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy jak również zdarzeniami losowymi,

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy, w stosunku do:

  - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

  - osób trzecich.

3. Na żądanie  Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do okazania stosownych dokumentów ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem opłacania składek.

§ 8

Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami  lokalizacyjno – terenowymi na placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym  w przedłożonej ofercie.

§ 9

- Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać, określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości  5 %  wynagrodzenia  umownego brutto  określonego  w  § 4,  tj. ……………….. zł, w formie …………………………………………………,  przed podpisaniem umowy.

2. Strony  postanawiają że  30%  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone  jest  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości,  a  70  %  wniesionego  zabezpieczenia jest gwarancją zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach:

1) w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego – 70 % zabezpieczenia,

2) w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji – 30 % zabezpieczenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona we właściwych terminach zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, wady robót powstałe w okresie ich trwania usunie Zamawiający - w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia.

§ 11

1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 3 lata, a z tytułu  gwarancji jakości – ……………… lat, liczone od daty odbioru  przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, które ujawniłyby się w okresie rękojmi oraz gwarancji w  nieprzekraczalnym  terminie 7  dni  od  daty  zgłoszenia  usterki przez   Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że rękojmia oraz gwarancja obejmuje efekt wszelkich robót jak również zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia.

5. Przed upływem okresu gwarancji Wykonawca przy współudziale Zamawiającego dokona przeglądu gwarancyjnego.

§ 12

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót, w formie protokołu końcowego odbioru robót - przez uprawnionych przedstawicieli  obu  Stron.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Za ukończenie robót strony uważają odbiór robót poprawionych.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:

- zwłoki  w  wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu  określonego w § 3 ust. 2  niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  określonego  w  § 4         za  każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

–    odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za przedmiot umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości  0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień spowodowania zwłoki,

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, w wysokości 0,3 % kwoty należnej brutto określonej  w § 4, za każdy dzień zwłoki,

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Wszelkie   zmiany   niniejszej   umowy   wymagają   formy  pisemnej,   pod   rygorem  ich  nieważności.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba                        że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy -Kodeks cywilny, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarze       dla każdej ze stron.

Załączniki.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.  Dokumentacja techniczna.

3. Oferta przetargowa Wykonawcy.

Zamawiający: 						          Wykonawca: