Lublin: Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”
wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego przy
ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie.
Numer ogłoszenia: 302194 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin- Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, ul.Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4665591, faks 81 7479080.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kalina.sds.bip.lublin.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane związane z przebudową rozbudową budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina: roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany nadziemia, zbrojenie konstrukcji, stropodach, wykonanie nowych ścianek działowych, zamurowania,
2) roboty budowlane związane z wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej,
3) roboty budowlane związane z wykonaniem opaski i elewacji,
4) roboty budowlane związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, podłoży i posadzek,
5) roboty malarskie,
6) roboty budowlane związane z montażem urządzeń,
7) roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej,
8) roboty budowlane związane z wykonaniem nowej instalacji wod.-kan.,
9) roboty budowlane związane z wykonaniem nowej instalacji c.o.,
10) roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznej: tablice
      elektryczne, instalacja zasilania wentylacji, instalacja gniazd i siły, instalacja
      oświetlenia ogólnego, rozbudowa i instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP,
11) Roboty drogowe związane z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,
którzy wykażą wykonanie minimum 3 robót budowlanych obejmujących budowę lub
przebudowę lub remont obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł
brutto każda robota, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,
którzy wykażą dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia
budowlane w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz robót drogowych, podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej lub mieszkalnych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 2).
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień ( załącznik nr 3).
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia( załącznik nr 4 lub 5)
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
   4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
   upływem terminu składania ofert.
• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
   9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
   upływem terminu składania ofert.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
   wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
   wykonawców składających ofertę wspólną ( załącznik nr 6).
2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
   powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części
   zamówienia podwykonawcom ( załącznik nr 7).
3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
   w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie
   ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
   zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
    dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do
    reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.
5. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
    technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
    finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
    z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
    dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
    przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
    do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
    wykonywaniu zamówienia.
 6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
    w III. 4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
    przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
    organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
    zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
    zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
    składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
        dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
        niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym
     pierwotnie terminie,
 b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać
    konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
    zmian w projekcie,
 c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie
    w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
 d) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie
    Zamawiającego,
 e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
    wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie
    wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
  f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,
  g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od
      Wykonawcy,
  h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować
     wstrzymanie robót,
  i) konieczności zmiany finansowania,
  j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
  k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
     umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia
     wzajemnych powiązań.
 4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto
 5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku
     zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1,
 6) zmiana treści wykazu scalonych elementów robót budowlanych w przypadku
     zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia sytuacji, o której
     mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 5,
7) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2.
Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- ad pkt. 2) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;
 - ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji zamówienia:
lit.a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego
        działania,
 lit. b) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
        zmian w projekcie,
lit. c) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
 lit.d) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
 lit.e) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit. f) - o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej
        ponad 7 dni,
 lit. g) - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
 lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
 lit. i) – o okres proporcjonalny do zmian w planie finansowym Zamawiającego
        (budżecie Miasta),
 lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
 lit. k) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
        umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy;
- ad pkt 4) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie
        odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
- ad pkt 5) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone kwotą
        ryczałtową, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia
        wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego w oparciu
        o wykaz scalonych elementów robót budowlanych i zostanie
        potwierdzone stosownym protokołem zatwierdzonym przez obie Strony
        umowy,
- ad pkt 6) - zmiana treści wykazu scalonych elementów robót budowlanych nastąpi
        z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako
konsekwencja działań określonych w ad pkt 5 w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- ad pkt 7) - powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi
        z jednoczesną zmianą(rozszerzeniem) poprzez wprowadzenie do niego
        stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: kalina.sds.bip.lublin.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”, ul.Kalinowszczyzna 84, po dokonaniu wpłaty 35,00 zł .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Andrzej Łaba – ŚDS ”Kalina”,20-201 Lublin, ul.Kalinowszczyzna 84, telefon 81 466 55 91w 17.
2. W zakresie procedury: p. Irena Osypiuk ŚDS ”Kalina”,20-201 Lublin, ul.Kalinowszczyzna 84, telefon 81 466 55 91 w 13.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie