Zał. Nr 2

U M O W A     Nr   ......../2006

o roboty budowlane

W  dniu .............................    w   Lublinie,   pomiędzy  Gminą Lublin -  Zespołem     Dziennych Domów Pomocy Społecznej z siedzibę w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28  reprezentowanym  przez:

# Marię  Pawelę   -    Dyrektora

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy   „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z  dnia  29 stycznia  2004 r.   Prawo  zamówieniach  publicznych  (j.t.  Dz. U.  z  2004 r., Nr  19 , poz. 177 z późniejszymi  zmianami),

w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

( 2

### 1. Przedmiotem  umowy są  roboty budowlane mające na celu  zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie dla potrzeb Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej – II etap robót.

2. Integralną cześć umowy stanowi  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

( 3

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej,

- przeprowadzenie prac, zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi;

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających                       i niezwłoczne powiadomienie inwestora;

- uporządkowanie terenu inwestycji  i naprawienie ewentualnych zniszczeń.

- Do  obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie Wykonawcy placu budowy.

-   2   -

( 4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w ( 2  w  terminie  70 dni   od  dnia  podpisania  umowy.

( 5

- Zamówienie  winno   być  wykonane   zgodnie   ze   specyfikacją   techniczną  wykonania

i  odbioru  robót budowlanych (zał. Nr  4 a   ), elektrycznych ( zał Nr  4 b   ), sanitarnych         ( zał  Nr 4 c   )  z  zakresem  zawartym  w  przedmiarach robót załączonych  do  SIWZ,            z  zasadami  sztuki budowlanej, obowiązującymi  normami,    i   zaleceniami   inwestora   oraz  na  warunkach  określonych  niniejszą  umową.

2.  Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów Wykonawcy.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  i posiadać wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”  oraz wymogom SIWZ.

( 6

- Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia   Pana  .......................................................

- Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego będą prowadzić:

- w sprawach budowlanych  - .................................

- w sprawach elektrycznych - .................................

- w sprawach sanitarnych     -  ................................

( 7

- Za wykonanie przedmiotu  umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczałtowe według złożonej oferty przetargowej .................. netto plus 22 % VAT tj. ogółem .......................... brutto /słownie:  ................../.

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia energii elektrycznej i wody  na podstawie  wskazań liczników w okresie wykonywania zadania.

§  8

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokółem  końcowym podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu  14 dni od daty zgłoszenia przez  kierownika  budowy  (w dzienniku budowy)   gotowości  do  odbioru wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą.

3.  Płatność nastąpi przelewem na  konto Wykonawcy nr .......................................

w terminie 14  dni od daty  doręczenia faktury.

- 3    -

§  9

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.

§ 10

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela .................  lat gwarancji jakości robót licząc od dnia odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad wynosi 14 dni  od daty powiadomienia Wykonawcy, przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

( 11

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości    1 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  (  7 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  (  7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w  (  7 ust. 1.

2.  Zamawiający zapłaci  wykonawcy  karę  umowną,  gdy  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z   powodu  okoliczności, za  które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w (  7  ust.  1  z   zastrzeżeniem  (  13 ust. 3.

§ 12

1.  Odstąpienie od umowy wymaga  formy pisemnej.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót,  wg   daty odstąpienia od umowy;

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża  stronę odstępującą od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

( 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej , pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- 4 -

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3  Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§  14

W sprawach nie uregulowanych w  umowie będą miały zastosowanie  przepisy   kodeksu  cywilnego i ustawy   Prawo  zamówieniach  publicznych

§ 15

Spory  mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 16

Umowa została sporządzona w    2  jednobrzmiących egzemplarzach,   po   1   egzemplarzu dla  każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA:

.........................................					...................................................